Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Umowa o roboty budowlane nr  ................

# z dnia…………………

W Latowiczu w dniu                 2018 roku pomiędzy:

Gminą Latowicz z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz

NIP 822-21-48-747 REGON 711582730, , zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowaną przez Wójta Gminy Latowicz – Bogdana Świątka-Górskiego,

a:

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr IPPR.271.3.2018, na podstawie art. 10 ust.1  i art.39-43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

## Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

- Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy.

- Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie  etapu robót,  protokół zawiera ocenę       wykonania robót.

- Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, normami, lub innymi dokumentami i przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy/usługi sprzedanej.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn: „Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie ”.

Zakres  robót  obejmuje:   budowę  samorządowego żłobka w Wielgolesie przy ul. Wspólnej gmina Latowicz, dz. nr ewid.67/5 oraz 67/8,     o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej o powierzchni użytkowej obiektu 517,16 m2  wraz z instalacjami: wodno-kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną, elektryczną, teletechniczną, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, budową ogrodzenia, zielenią, oświetleniem oraz roboty porządkowe. Łączna max. długość budynku – 33,64m, Łączna szerokość max. budynku – 18,50m, Wysokość max. budynku proj. - 8,36m, Ilość kondygnacji bud. Proj. - 1, Powierzchnia zabudowy - 601,79 m, Powierzchnia użytkowa – 517,16m, Powierzchnia całkowita - 672,15 m, Powierzchnia wewnętrzna - 556,35 m

W zakres wchodzi:

a) część budowlana

- budowa jednokondygnacyjnego budynku żłobka gminnego o przyjętej rzędnej

wykończonej posadzki na poziomie 155,60m npm.,

-  przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne zgodnie z warunkami przyłączeniowymi

-wykonanie naziemnego zbiornika gazu płynnego o pojemności 4850l wraz z przyłączem do budynku. Zbiornik gazu ogrodzony ogrodzeniem z siatki o wysokości 1,5m, z kontrolowanym dostępem do zbiornika projektowaną furtką.

- wykonanie utwardzonego placu na odpadki o wym. 2x3m usytuowanego w północno - zachodnim narożu działki 67/5.

- wykonanie ogrodzenia działki ogrodzeniem panelowym ocynkowanym i malowanym o wysokości całkowitej 1,50m wraz z wykonaniem bram przesuwnych na konstrukcji samonośnej z wypełnieniem panelami o szerokości 4,0m i wysokości 1,5m.

-  wykonanie utwardzonych dojazdów i dojść do budynku oraz 4 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i opaski z kostki brukowej wokół budynku. Niweletę projektowanych utwardzeń dowiązane do istniejącego ukształtowania terenu. Dojścia i dojazdy  ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi w celu skierowania wody opadowej

na przylegające nieutwardzone tereny zielone (trawniki).

- nawierzchnie utwardzeń, jako rozbieralne – chodniki, dojścia i dojazdy,

- wykonanie opaski budynku;-  kostka brukowa gr.6, 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej zagęszczonej o gr. 4,0cm

·- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm – 15cm (oprócz opaski) na warstwie odsączającej z piasku zagęszczonego – 20cm

b) część sanitarna

- wykonanie instalacji kotłowni z kotłem gazowym kondensacyjnym o mocy 50 kW z wyposażeniem,,

- wykonanie instalacji grzewczej z rozdziałem dolnym, dwa obiegi grzewcze, grzejniki CV11,CV22,CV33 z zaworami termostatycznymi,

- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji wykonanej z rur PP.

-  ciepła woda przygotowywana w podgrzewaczu o poj. V=300 l.

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PCV łączonych na wcisk.

- wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej przez wentylatory kanałowe o wydajności 100 m3/h z wyłącznikiem czasowym i ręcznym oraz wentylatory kanałowe V=150 m3/h z włącznikiem ręcznym.

- wykonanie instalacji gazowej ze zbiornkiem na propan

c) wewnętrzna instalacja elektryczna

2.Szczegółowy zakres robót określają: oferta Wykonawcy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna - załączniki do niniejszej  umowy, stanowiące jej integralną część.

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowalną  i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowalnego.

§ 3

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) Przekazanie placu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy .

2) Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

4) Udzielanie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami wykonania i odbiorów robót oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę personelu niezbędną do terminowej realizacji robót.

3) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać              o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  teren budowy od chwili jego przejęcia w tym za szkody wynikłe na tym terenie od protokolarnego przejęcia placu budowy  do chwili oddania terenu budowy w formie protokołu zdawczo odbiorczego. .

4) Po wprowadzeniu na budowę, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest:

    - przejąć teren budowy, w tym:

      - wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, wykonać roboty tymczasowe, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzić i wyposażyć zaplecze budowy,

      - pokryć koszty poboru mediów przez cały okres wykonywania robót

(na podstawie podliczników zamontowanych na swój koszt),

      - zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób              i mienia, a w szczególności opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

    - zapewnić stały i wykwalifikowany personel, materiały, urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac, przedłożyć Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy

    - przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na teren robót Zamawiającemu, przedstawicielom Nadzoru Inwestorskiego, pracownikom organów państwowych celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami,

    - po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania,

    - w uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego przerwać roboty budowlane na czas oznaczony, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

    - wykonać odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonanych robót (odkucia itp.)

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane przy użyciu materiałów, wyrobów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową przedmiarem robót oraz  specyfikacjami technicznymi. Zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6) Zgłaszanie do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego.

7) Przedstawianie Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj. certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia itp.

8) Przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego, badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów.

9) Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.

10) Prowadzenie Dziennika budowy, który będzie  udostępniany Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

11) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

12) Likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

13) Gospodarowanie na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach.

14) Opracowanie dokumentów powykonawczych.

15) Przedłożenie  zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz,  że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy.

## § 4

Wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia

- Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowej umowy wykonywać będą prace fizyczne przy realizacji robót budowalnych objętych przedmiotem zamówienia oraz operatorów sprzętu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.108 ze zm.)

- Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przydzielić do realizacji zamówienia co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Osoby te będą wykonywały wymienione poniżej w ust. 3. czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

1) wykonywanie prac konstrukcyjno - budowlanych – co najmniej 6 osób,

2) wykonywanie prac instalacyjnych sanitarnych – co najmniej 2 osoby

3) wykonywanie prac instalacyjnych elektrycznych – co najmniej 2 osoby

4) wykonywanie prac operatora koparki – co najmniej 1 osoba,

5) wykonywanie prac kierowcy samochodu ciężarowego – co najmniej 1 osoba,

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

1) Do dnia podpisania umowy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie zawierające wykaz pracowników wykonujących czynności                    w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust.3.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wykazem czynność, o których mowa w ust.3 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Wykonawca lub podwykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii umów o pracę

pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wraz                         z dokumentem regulującym zakres obowiązków (jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3) Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego

w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub

podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę

do ubezpieczeń lub dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. Powyższe dokumenty winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 4 ust. 4. pkt 4.1 inną osobą lub osobami  pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia określone w SIWZ.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez       Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji      Pracy o przeprowadzenie kontroli.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązywania się z obowiązków wskazanych w ust.3 i 4       Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną za      odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10%     całkowitego  wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 5

Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie, za wyjątkiem części określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający może wyrazić zgodę, w formie aneksu do umowy, na zmianę podwykonawcy lub wprowadzenie nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec  nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu , na żądanie Zamawiającego składa Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust.5 pkt 1) - 8) Ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest obowiązany,              w   trakcie   realizacji   niniejszej   umowy, do   przedłożenia Zamawiającemu  projektu  tej        umowy,  a  także  projektu jej  zmiany  przy  czym podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także na jej zmianę.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty budowlane  oraz  jej  zmianę,  w  terminie  7  dni  od  dnia jej  zawarcia  lub wprowadzenia zmian. 7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której      przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  14  dni  od  dnia dostarczenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa się  za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Zamawiający  zgłasza  w  formie  pisemnej:  zastrzeżenia do  projektu  umowy o  podwykonawstwo lub jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w  terminie  14  dni  od  dnia  dostarczenia  Zamawiającemu  odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2/ nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności:

a/ termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

b/ nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części

dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową,

c/  umowa  przewiduje  zapłatę  podwykonawcy  wyższego  wynagrodzenia  za realizację

części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia  należnego  samemu  wykonawcy  za  tę  część  przedmiotu umowy, w szczególności wynikająca z kosztorysu ofertowego.

d/ okres  odpowiedzialności  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  z gwarancji  jakości  lub  tytułu  rękojmi  za  wady,  będzie  krótszy  od  okresu odpowiedzialności               z   tytułu   gwarancji   jakości   Wykonawcy   wobec Zamawiającego  lub  nie  odpowiada  zakresowi  odpowiedzialności  przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

e/  brak  jest   postanowień   zobowiązujących  podwykonawcę  do  zatrudnienia  na umowę             o  prace  osób  wykonujących  czynności  polegające  na  wykonywaniu robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  umowy,  jeżeli  wykonanie  tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na okres wykonywania tych czynności w czasie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca,    podwykonawca    lub    dalszy    podwykonawca    przedkłada      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o      podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiany, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów                          o  podwykonawstwo o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  brutto  umowy.

Wyłączenie,  o  którym  mowa  w zdaniu  pierwszym,  nie  dotyczy  umów

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  wyżej  jest  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy  dostawy  lub  usługi,  Zamawiający  informuje  o  tym Wykonawcę i wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej  umowy  pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub         pomimo  sprzeciwu  Zamawiającego,  uprawnia  Zamawiającego  do  odstąpienia  od         umowy   z   przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy   oraz   wyłącza   solidarną   odpowiedzialność        Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez        podwykonawcę

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia       i zaniedbania każdego Podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników jakby       to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy      będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może      stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 6

Termin realizacji Umowy

- Zakończenie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy nastąpi

-  5   grudnia 2018 r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się     w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 7 ust.11 niniejszej umowy, w tym prawomocne pozwolenia na użytkowanie uzyskane w imieniu i na rzecz Gminy Latowicz.

- Rozpoczęcie robót ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji, określa harmonogram rzeczowo – finansowy. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu do akceptacji harmonogram wykonania robót, który po akceptacji stanowi załącznik nr 2 do umowy.  Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierający skończone  elementy  robót, które będą przedmiotem odbiorów częściowych   , na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót z oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę.

- Za zgodą Zamawiającego, harmonogram rzeczowo-finansowy może ulec zmianie przy zachowaniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w §6 ust.1.

## § 7  Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego, w szczególności uzyskanie w imieniu i na rzecz Gminy Latowicz pozwolenia na użytkowanie. Data podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag  przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający powoła komisję i ustali termin, a następnie dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 5 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 5  dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca opracuje na własny koszt i na co najmniej 4 dni  przed dniem odbioru końcowego i przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, opracowana przez Wykonawcę inwentaryzacja powykonawcza, protokoły częściowego odbioru robót oraz robót zanikających, świadectwa prób i badań, świadectwa jakości, certyfikaty i atesty  na materiały oraz  prawomocne pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu i na rzecz Gminy Latowicz.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu braku zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot umowy i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

3) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, określając w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad.

9. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie przed odbiorem robót:

  - dokumentacji powykonawczej,

  - protokołów technicznych, częściowych,

  - gwarancji własnych i producentów,

  - aprobat technicznych,

  - świadectw, atestów i certyfikatów jakości,

  - deklaracji zgodności z PN,

  - dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

  - pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.

  - uzyskane w imieniu i na rzecz Gminy Latowicz prawomocne pozwolenia na użytkowanie

10. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni, a odbiór częściowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę                          o gotowości do odbioru.

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione  w toku odbioru.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli             w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

Wynagrodzenie ryczałtowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w §2, Strony ustalają  wynagrodzenie  w wysokości: wynagrodzenie brutto ……………….…zł (słownie:………………………. ), w tym podatek VAT (23%) co stanowi kwotę …….………… zł. wartość robót …………………………….. zł netto

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca jest zobowiązany  do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o którym mowa  w § 6 ust. 4. Wartość faktur częściowych wystawionych przed dniem odbioru końcowego nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1.

- Zamawiający dopuszcza maksymalnie trzy odbiory częściowe.

- Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz po uzyskania przez Wykonawcę w imieniu I na rzecz Gminy Latowicz  prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie wymienionych w ust.8 dowodów zapłaty, wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.9, biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty                          o których mowa w ust.8 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Za datę przedłożenia faktury uważa się dzień wpływu do Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców na podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego do faktur wystawionych przez Wykonawcę musi być dołączone:

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2) dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

3) pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy,

- Zamawiający  dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 	podwykonawcy 	lub 	dalszemu 	podwykonawcy, 	który 	zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze.

- Wynagrodzenia o którym mowa w ust.9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę  o możliwości złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.9 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10 5 % wartości brutto przedmiotowej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy  lub pomimo sprzeciwu Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego                i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy na numer konta wskazany na fakturze, i nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletnymi dokumentami  o których mowa w ust.8, z zastrzeżeniem ust.5 i ust.9.

- Wykonawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

## § 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny umownej brutto za wykonanie przedmiotu umowy w formie ……………………… …………………………………… co stanowi kwotę …………….…………………..zł. ( słownie …………………………… zł. ) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także, do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi

- Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej są następujące:

1) będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce,

2)  będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy,

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania jak również nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie jednej lub dwóch odrębnych gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie rękojmi za wady

- 100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla ostatniego etapu  bez uwag, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag dla ostatniego etapu,

- 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rękojmi za wady, której termin będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag dla ostatniego etapu i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady,

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone (podpisania protokołu odbioru końcowego).

- Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia

§ 10

## Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały. Karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji określonemu w ust. 3, z wyjątkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres krótszy niż okresy rękojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, wówczas okres rękojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.

- Termin gwarancji ustala się na ………... Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji, nie wpływa na prawo Zamawiającego do skorzystania z rękojmi za wady, które będzie wykonywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 13 ust.6 pkt 6.1 niniejszej umowy. Dokończenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców, w odniesieniu do wad powstałych w okresie ważności gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- W przypadku nieusunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie rękojmi Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i  ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów, bez uprzedniego wezwania go do zapłaty  i wyznaczania mu terminu składając jedynie oświadczenie o wysokości potrąconej kwoty.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi istnienia wady nadającej się do usunięcia lecz nie    uniemożliwiającej   użytkowania zgodnie z przeznaczeniem

- Zamawiający może:

1) zażądać usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi istnienia wady nie nadającej się do usunięcia         i uniemożliwiającej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający może:

1) odstąpić od umowy,

2) żądać nieodpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jej części po raz drugi w terminie uwzględniającym wymagania technologiczne i zasady sztuki budowlanej.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie              od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu umowy lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

## § 11 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w §4 wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w §4, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

3) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,                    za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

4) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umowa                  innego podmiotu  niż Wykonawca lub zaakceptowany, na warunkach określonych                 w niniejszej umowie, w wysokości 10.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek.

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany.

6) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy              o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  w wysokości  10.000  złotych  za  każdą   nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

7) za  brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez Zamawiającego terminie (jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,   potwierdzających  wykonanie   zleconej   podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi lub  roboty  budowlanej) w wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  brutto  przewidziane go  w  umowie  o podwykonawstwo  dla  tego  podwykonawcy  lub  dalszego podwykonawcy,  za każdy  dzień  opóźnienia  w  stosunku  do  terminu  wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty, 1.8. w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w  § 14 ust.  4 i 6 umowy, w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia.

8) za  niewykonanie  przedmiotu  umowy  w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

9) za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w wysokości  0,02 %

wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  8ust.  1  umowy,  za każdy dzień opóźnienia

10) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie   o   podwykonawstwo   dla   tego   podwykonawcy   lub   dalszego podwykonawcy, którego  brak  zapłaty  dotyczy.

11) za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  0,5  %  nieterminowo  zapłaconego  wynagrodzenia  umownego  brutto  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  za  każdy  dzień  opóźnienia  od  dnia  upływu terminu  zapłaty  do dnia zapłaty,

12) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w okresie  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  w  wysokości  0,02%  wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 8ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,  opóźnienia licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

13) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy   w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku poniesienia szkody wynikającej z wstrzymania lub zmniejszenia dofinansowania pochodzącego ze środków zewnętrznych w wyniku działań Wykonawcy w szczególności związanych z  opóźnieniem prac w stosunku do zastrzeżonych umową terminów, Zamawiający może dochodzić  roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych, odpowiadających równowartości poniesionej szkody.

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w tym zwroty utraconej kwoty dofinansowania.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

6. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę  stanowiącą równowartość kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

# §12

Zmiana umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany nie  mogą  naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zobowiązują się dokonać zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy w przypadku:

1) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań   technicznych   lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających m.in. ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który  je  przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia przez Zamawiającego braku konieczności wykonania części robót objętych przedmiotem umowy. W takiej sytuacji zmiana będzie dotyczyć zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia  wynagrodzenia należnego Wykonawcy  o wartość tej części przedmiotu umowy, która została ustalona na podstawie  kosztorysu ofertowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,  w tym prawo do odszkodowania,

3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych  w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

4) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy użycie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót stanie się niemożliwe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy lub w sytuacji pojawienia się na rynku materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń lub technologii nowszej generacji o lepszych parametrach technicznych lub pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

4. Strony mogą dokonać zmian postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu  wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności  z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystąpienia okoliczności (np. konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w projekcie wykonawczym), których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

5) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót,

6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

7) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze stron,

8) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

9) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

10) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

11) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

12) W  przypadku  wystąpienia  którejkolwiek  z  okoliczności  wymienionych powyżej  termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.

5. Strony  zobowiązują  się    dokonać  zmiany  postanowień umowy  w  zakresie dotyczącym  zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku:

1) ustawowej  zmiany  stawki podatku  od  towarów  i  usług  (VAT),  w  takim  przypadku wynagrodzenie  należne Wykonawcy  zostanie  odpowiednio  zmienione  w  stosunku wynikającym  ze zmienionej  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT). Zmiana  wysokości wynagrodzenia  należnego  wykonawcy  będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  części przedmiotu   umowy   zrealizowanej   zgodnie    z   terminami ustalonymi   w harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym,    po  dniu  wejścia  w  życie  przepisów zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów  i  usług  oraz  wyłącznie  do  części przedmiotu  umowy,  do  której  zastosowanie  znajdzie  zmiana  stawki  podatku  od towarów  i  usług.  Wartość  wynagrodzenia  netto  nie  zmieni  się,  a  wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

2) konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzone zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę lub konieczności wykonania robót dodatkowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy, zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

7. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana może nastąpić  na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazane osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu w ramach, którego Wykonawcy udzielono niniejszego zamówienia.

## §13 Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu wykonania części umowy.

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w przypadku gdy:

1) Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie Wykonawcy.

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy bądź nie kontynuuje robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

3) Bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podejmuje ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego.

4) Pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, iż wątpliwe jest zakończenie robót w terminie określonym w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

5) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje umowy lub wykonują ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania  umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, w szczególności, gdy wykonuje roboty przy udziale podwykonawcy, na którego udział Zamawiający nie wyraził zgody.

6) Jeżeli Zamawiający co najmniej trzykrotnie  dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia, lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy  lub dalszego podwykonawcy stanowi sumę większa niż 10 % wartości brutto umowy określonej w § 8 ust.1 niniejszej umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w sytuacji wystąpienia co najmniej jednej  okoliczności wskazanej w art.145 a  ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca  może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do  ostatecznego rozliczenia robót. W sytuacji gdy Wykonawca nie przystąpi do inwentaryzacji robót, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie.

3) Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie protokołu zaawansowania robót Wykonawcy, za okres realizacji tych prac zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane do dnia  odstąpienia lub rozwiązania umowy, pomniejszone o roszczenie Zamawiającego z tytułu kar umownych  oraz ewentualne roszczenia o obniżenie wynagrodzenia  na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

## §14  Ubezpieczenie

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za powstałe szkody w pełnej wysokości od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu  umowy, w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie  wykonywania robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 1 500.000,00 zł (słownie: jeden milon pięćset tysięcy  złotych).

4. W przypadku jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej polisy na kwotę nie mniejszą niż wymagana w niniejszym postępowaniu. Nową polisę wraz z  dowodem potwierdzającym opłacenie wymagalnych składek należy dostarczyć przed  wygaśnięciem poprzedniej, najpóźniej w ostatnim dniu wygaśnięcia.

5. W przypadku wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania  Wykonawcy bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

6. Kopię polisy wraz z dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej Wykonawca ma  obowiązek przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania niniejszej umowy.

7. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren robót i wszelkie szkody wynikłe na tym terenie rozpoczyna się z dniem przekazania terenu  budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

## § 15 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych, a w zakresie nieuregulowanym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone                              (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane listem poleconym za  potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Latowicz

Ul. Rynek 6

05-334 Latowicz

Wykonawca:

………………………..

………………………..

……………………….

4.  Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy o:

1)  zmianie swojej siedziby lub firmy,

2) zmianie przedstawiciela,

3) wszczęciu dotyczącego wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego                lub likwidacyjnego,

4) zawieszeniu działalności Wykonawcy,

5) innych sprawach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

1) Gwarancja – Załącznik nr 1,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – Załącznik nr 2,

3) Formularz ofertowy – Załącznik nr 3,

4) SIWZ z załącznikami – Załącznik nr 4

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z  interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania umowy uzgadniane będą przez    Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

9. Przedstawicielami Stron są:

- Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

-……………………………………….- branża budowlana, tel………………………

-……………………………………….- branża elektryczna, tel………………………

-…………………………………….- branża instalacyjna, tel………………………

- Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie:

- …………………………………….- branża budowlana, tel………………………

-…………………………………….- branża elektryczna, tel………………………

-…………………………………….- branża instalacyjna, tel………………………

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę osób wymienionych w niniejszym paragrafie i nie wymaga to zmiany umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym        egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJACY 	 	 	 	 	                         WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy nr        z dnia   …………..2018 r.

KARTA GWARANCYJNA

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne wykonanych robót

1.    Przedmiotem karty gwarancyjnej są roboty budowlane objęte umową  nr                       2018    z dnia  ……………..2018 r.

Nazwa zadania i adres: „Budowa samorządowego żłobka w Wielgolesie ”.

2.   Data odbioru robót: 5 grudnia  2018r.

3.    Ogólne warunki gwarancji:

1) Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie                    z umową, dokumentacją robót, SIWZ wraz z załącznikami, przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuk ą budowlaną.

2) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania gwarancji.

3) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy na adres ……………………... oraz mailem na adres:

4) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad i usunie w terminie czterech dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie jednego dnia.

5) Po upływie terminów wskazanych w pkt. 4) Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

7) Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych terminie                  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

8) Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 4 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

9) Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

10) Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej oraz pokryje straty wynikłe z powstałej wady.

4.  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

1) siły wyższej

2) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

3) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania                w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

5.   Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót. Czas trwania wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości obiektu i wmontowanych urządzeń.

6. Okres gwarancji wynosi: …………miesięcy.

7. Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.

8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający   zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji.

9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji określonemu w pkt. 5, z wyjątkiem sytuacji gdy Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres krótszy niż okresy rękojmi wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego, wówczas okres rękojmi za wady przedmiotu jest zgodny z zapisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiający                                                                               Wykonawca