**Instrukcja dotycząca przedmiaru realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 1316W Parysów – Latowicz na odc. od km 9+211 do km 10+361”**

 Gmina Latowicz w roku 2013 zrealizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą **„Przebudowa drogi nr 1316W Parysów – Latowicz na odc. od km 9+211 do km 10+361”.**

Inwestycja została przewidziana na dwa etapy.

I- etap Zamawiającym jest Gmina Latowicz -

 Zakres prac obejmuje:

1. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku 1 150 mb,
2. roboty w zakresie usuwania gleby (zdjęcie 15 cm humusu) – 321,00 m3 z odwiezienie i wbudowanie w miejsce wskazane przez Inwestora
3. rozbiórka budowli inżynierskich (27 m przepustów z rur betonowych o Ø 60 i 80 cm),
4. wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki – 8,09 m3,
5. usunięcie zadrzewień (ścięcie z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny – 6 drzew oraz karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem – 792,00 m2),
6. roboty ziemne (wykopy w gruntach – 962,20 m3, wykonanie nasypów z kruszywa – 1652,32 m3),
7. odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie 49 m przepustów z rur HDPE o Ø 60 i 80 cm),
8. podbudowa – profilowanie i zagęszczanie 10 525,00 m2 podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie 8 181 m2 podbudowy z kruszyw naturalnych i kamiennych.

Po zrealizowaniu i protokolarnym odbiorze od Wykonawcy, w/w odcinek drogi zostanie przekazany dla Zarządy Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim celem położenia – w II etapie - nakładki bitumicznej wraz z uzupełnieniem poboczy oraz oznakowaniem i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

**Załączony przedmiar robót do wykonania, należy traktować jako materiał pomocniczy,**

**oraz nie uwzględniać przy wycenie oferty pkt – lp: 2, 29-36, 40-45, które wejdą w zakres II etapu wykonania zleconego osobnym przetargiem przez ZDP Mińsk Mazowiecki.**