Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

wzór umowy ....../2018

Zawarta w dniu …........ 2018 r. w Latowiczu

pomiędzy:

1. Gminą Latowicz reprezentowaną przez Wójta Gminy Latowicz - Pana Bogdana Świątek-Górskiego, z siedzibą w Latowiczu ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, NIP: 822-21-48-747 , REGON: 711582730, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Zofii Łodyga, zwaną dalej Zamawiającym,

,a

2. ….............................................................................................................................................

reprezentowanym/ą przez:.....................................

Zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie" rozstrzygniętego w dniu ………  .r. w oparciu o Regulamin  w sprawie  udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przyjęty Zarządzeniem Nr Wójta Gminy Latowicz z dnia 13/2015 z dnia 16 marca 2015r.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Latowiczu 
i Wielgolesie” w zakresie wykonania:

część 1 Dostawa i montaż urządzeń Otwartej Strefy Aktywności w Latowiczu i  Wielgolesie, w tym dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej i strefy relaksu: elementów do gier edukacyjnych, ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery, tablic informacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 został zawarty w zapytaniu ofertowym zamawiającego z 09.07.2018r. ,dokumentacji projektowej -załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz przedmiarze - załącznik nr 4a do zapytania ofertowego.*

cześć  2 Zagospodarowanie terenu i ogrodzenia Otwartej Strefy Aktywności w Latowiczu i Wielgolesie, w tym przygotowanie podłoża pod wysiew trawy, wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej, renowacja ogrodzenia OSA w Latowiczu (betonowy murek), nasadzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1 został zawarty w zapytaniu ofertowym zamawiającego z 09.07.2018r. ,dokumentacji projektowej -załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz przedmiarze - załącznik nr 4b do zapytania ofertowego.**

(*niepotrzebne skreślić).

1.1	Zadanie polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Latowicz zakłada utworzenie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Zadanie będzie realizowane na dz.ew. 611/3, 612, 613 w Latowiczu. Siłownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposażona w urządzenia do ćwiczeń montowane na słupach.

1)	Wykonawca w ramach części 1 przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do Otwartej Strefy Aktywności w Latowiczu dostarczyć i zamontować następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:

a)	Urządzenie podwójne wyciskając siedząc + wyciąg górny z poręczami- dostawa i montaż 1 szt. Urządzenie zawierające na jednym słupie urządzenie do wyciskania siedząc oraz urządzenie wyciąg górny. Siedziska urządzenia wyciskając siedząc oraz wyciągu górnego powinny być wyposażone w poręcze ułatwiające ćwiczenie osobom o słabej koordynacji ruchowej lub niepełnosprawnym.

b)	Urządzenie Motyl  -dostawa i montaż 1 szt

c)	Urządzenie Jeździec -dostawa i montaż  1 szt

d)	Urządzenie Biegacz  - dostawa i montaż 1 szt

2) Wykonawca w ramach realizacji części 1 przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do załadunku z miejsca składowania, przetransportowania na odległość do 300 m  rozładunku oraz montażu  zgodnie z projektem i zaleceniami producenta następujących 5 szt urządzeń siłowni zewnętrznej zakupionych przez Zamawiającego, które zostaną protokolarnie przekazane wykonawcy:

a)	Urządzenie prasa nożna pojedyncza -  montaż 1 szt

b)	Urządzenie wioślarz -montaż 1 szt

c)	Urządzenie orbitrek - montaż 1 szt

d)	Urządzenie podwójne - wahało+twister - montaż 1 szt

e)	Urządzenie wyciąg górny pojedynczy - montaż 1 szt

3) W ramach utworzenia strefy relaksu wchodzącej w skład OSA w Latowiczu (dotyczy część 1 zamówienia)  wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących elementów zadania:

a)	dostawa i montaż trwały do podłoża betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka - 1szt

b)	dostawa i montaż trwały do podłoża betonowego stołu do gry w piłkarzyki - 1szt

c)	dostawa i montaż trwały do podłoża ławek - 4 szt

d)	dostawa i montaż trwały do podłoża tablicy informacyjnej - 1 szt

e)	dostawa i montaż trwały do podłoża kosza na śmieci - 1 szt

f)	dostawa i montaż trwały do podłoża stojaka na rowery w kształcie spirali - 1 szt

4) Ponadto utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Latowiczu obejmuje (dotyczy części 2 przedmiotu zamówienia):

a) przygotowanie podłoża pod wysiew trawy, powierzchnia 445m2 wg. KNR 2-21 0202-02,  przekopanie gleby, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy wraz z ich usunięciem, usunięcie miejscowych utwardzeń (kostka, trelinka, beton itp) kolidujących ze strefą bezpieczeństwa montowanych urządzeń, zagrabienie przekopanej gleby z jej powtórnym oczyszczeniem,  wyrównanie terenu  pod wysiew trawy na powierzchni 445m2

b) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej na powierzchni 445 m2 wg KNR 2-21 0401-04 , wyrównanie przekopanej powierzchni , rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie , wysiew nasion trawy dedykowanej na powierzchnie intensywnie użytkowane np. trawy boiskowej, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni  zabezpieczenie otwartej strefy przed dostępem osób do czasu wzejścia trawy,

c) nasadzenie 3 szt tui szmaragdowych

d) renowację istniejącego murka oporowego  (ogrodzenie w strefie OSA) o długości 24m i pow. 19,2m2 , która obejmuje: czyszczenie i gruntowanie powierzchni murka, usuniecie odpadających fragmentów tynku, wykonanie tynku renowacyjnego wg. KNR AT-40 0302-02,

e) wykonanie okładziny z płytek klinkierowych na ścianach murka oporowego wg KNR 2-21 0609-01 na długości 24 m, pow. 19,2m2

1.2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wielgolas obejmuje utworzenie siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. Zadanie będzie realizowane na dz. ew. 73/10 w Wielgolesie. Siłownia plenerowa o nawierzchni trawiastej wyposażona w urządzenia do ćwiczeń montowane na słupach.

1) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować następujące urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach realizacji części 1 zamówienia:

a)	Urządzenie podwójne  Twister + wahadło - dostawa i montaż 1 szt. Urządzenie zawierające na jednym słupie urządzenie twister oraz urządzenie wahadło.

b)	Urządzenie Prasa nożna pojedyncza  -dostawa i montaż 1 szt

c)	Urządzenie Orbitrek -dostawa i montaż  1 szt

d)	Urządzenie Wyciąg górny pojedynczy - dostawa i montaż 1 szt

e)	Urządzenie motyl (integracyjny) - dostawa i montaż 1 szt

Urządzenie umożliwia ćwiczenie osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach. Urządzenie wyposażone w siedzisko z możliwością jego złożenia w celu podjazdu wózkiem.

f)	Urządzenie jeździec - dostawa i montaż 1 szt

g)	Urządzenie  biegacz - dostawa i montaż 1 szt

2) W ramach utworzenia strefy relaksu wchodzącej w skład OSA w Wielgolesie (dotyczy części 1 przedmiotu zamówienia) wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących elementów zadania:

a)	dostawa i montaż trwały do podłoża betonowego stołu do gry w szachy i chińczyka - 1szt

b)	dostawa i montaż trwały do podłoża betonowego stołu do gry w ping-pong - 1szt

c)	dostawa i montaż trwały do podłoża ławek - 4 szt

d)	dostawa i montaż trwały do podłoża tablicy informacyjnej - 1 szt

e)	dostawa i montaż trwały do podłoża kosza na śmieci - 1 szt

f)	dostawa i montaż trwały do podłoża stojaka na rowery w kształcie spirali - 1 szt

3) Ponadto budowa Otwartej Strefy Aktywności w Wielgolesie obejmuje w ramach części 2 zamówienia:

a) przygotowanie podłoża pod wysiew trawy, powierzchnia 305m2 wg. KNR 2-21 0202-02,  przekopanie gleby, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy wraz z ich usunięciem, zagrabienie przekopanej gleby z jej powtórnym oczyszczeniem,  wyrównanie terenu  pod wysiew trawy na powierzchni 305m2

b) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej powierzchnia 305 m2 wg KNR 2-21 0401-04 , wyrównanie przekopanej powierzchni , rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabienie , wysiew nasion trawy dedykowanej na powierzchnie intensywnie użytkowane np. trawy boiskowej, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni  zabezpieczenie otwartej strefy przed dostępem osób do czasu wzejścia trawy,

c) nasadzenie 5 szt tui szmaragdowych

1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawierają:, zapytanie ofertowe zamawiającego z dnia 9 lipca 2018r. z załącznikami,  oferta wykonawcy z dnia ....,

2. Zainstalowane urządzenia:

- powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów;

- powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, podanymi przez producenta urządzeń oraz zgodnie z załączonym projektem;

- teren otwartej strefy aktywności należy wyposażyć w tablice informacyjną zawierającą regulamin określający zasady i warunki korzystania z obiektu Otwartej Strefy Aktywności, wchodzącą w zakres przedmiotu zamówienia;

- wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty zgodności z PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176:2009. . Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć certyfikaty lub deklaracje zgodności stwierdzające, że zamontowane urządzenia spełniają wymagane normy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonywania przedmiotu umowy:

od dnia podpisania umowy do dnia 5 października 2018 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zgodnie z zasadami sztuki oraz przy uwzględnieniu stopnia staranności wynikającego z profesjonalnej działalności Wykonawcy, a w szczególności:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Zapewnienie dostaw energii elektrycznej na własny koszt;

- Zapewnienie dostaw wody na własny koszt,

- Zainstalowanie, utrzymanie i zlikwidowanie placu budowy;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów zakupionych we własnym zakresie,

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów prawnych, w tym wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz., 519) i ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) wraz przepisami wykonawczymi;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne
z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie na żądanie  zamawiającego niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu, usunięcie zaplecza budowy, jak również uporządkowanie terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przez nadzór inwestorski lub zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót 
i przywrócenia stanu właściwego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

20)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody   
        Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

21) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do objęcia nadzorem prac wykonywanych przez Wykonawcę, a w szczególności zgłaszania uwag, zlecania ekspertyz w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy przy zastosowaniu zakupionych na własny koszt materiałów i urządzeń oraz przy wykorzystaniu urządzeń własnych, za wyjątkiem montażu pięciu urządzeń siłowni zewnętrznej wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, które zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy do wbudowania.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz inne przepisy prawne) oraz wymogom opisanym w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości, certyfikaty zgodne
z obowiązującymi normami technicznymi i dostarczoną Wykonawcy dokumentacją techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie,
a wyniki tych badań wykażą, że materiały badań bądź wykonawstwo są niezgodne
z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji, koszty tych badań obciążą Wykonawcę, a jeżeli wyniki wykażą, że materiały bądź wykonawstwo jest zgodne z umowa, koszty badań ponosi Zamawiający.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: …................................złotych brutto (słownie:.........................................................................................). Na powyższą kwotę składa się kwota netto w wysokości …............................(słownie …..........................................................................) plus podatek VAT w wysokości …..........................zł (słownie …..........................................................................................)

Powyższa kwota jest całkowitym i ostatecznym wynagrodzeniem Wykonawcy zawierającym podatek VAT, koszty innych opłat publicznoprawnych, materiałów, dojazdów, itp. oraz wszelkie inne koszty pośrednie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją , w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty użytych materiałów, transportu, opłaty publicznoprawne oraz wszelkie inne koszty pośrednie. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Strony ustalają, że płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, wystawionej na podstawie protokolarnego końcowego odbioru robót przez  Zamawiającego , w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Płatnikiem będzie Gmina Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz,
NIP: 822-21-48-747. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy prowadzony
w............................................ o nr ….............................................................................

- Zamawiający ma prawo do potrącania z faktur kar umownych, o których mowa w § 7.

§ 6

Odbiory

Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości, po spełnieniu następujących warunków:

1. Po zakończeniu całości prac objętych umową oraz skompletowaniu dokumentacji powykonawczej Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. Wykonawca w informacji o zakończeniu robót i gotowości do odbioru wyznaczy osobę upoważnioną, reprezentującą go do odbioru końcowego robót.

2. Wykonawca najpóźniej wraz z zawiadomieniem o zakończeniu robót i gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 1. złoży Zamawiającemu operat powykonawczy do sprawdzenia, który powinien zawierać:

a) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez wykonawcę,

b) karty techniczne zamontowanych urządzeń,

b) certyfikaty jakości zamontowanych urządzeń

c) oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, a w przypadku  zmian - zgodnie z dokumentacją projektową i  zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.

d) Rozliczenie rzeczowe i finansowe (kosztorys) wykonanych robót podpisany przez Wykonawcę

3. Po złożeniu przez Wykonawcę operatu powykonawczego Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona sprawdzenia złożonych dokumentów.

4. Po otrzymaniu kompletnego operatu powykonawczego w wyznaczonym terminie, Zamawiający najpóźniej w terminie 14 dni wyznaczy termin odbioru końcowego.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

6. Termin wyznaczony na usunięcie wad w wykonaniu przedmiotu umowy nie wstrzymuje biegu ostatecznego terminu jej wykonania.

§ 7

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w zakończeniu robót w stosunku do terminu określonego w § 2 w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, określonej
w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 5 ust. 1,

d) w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

e)	w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

f)	w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem ą roboty budowlane lub  projektu jej zmian – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

g)	w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

h)	w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w

§ 5 ust. 1.

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

    - Poza przypadkami określonymi przepisami prawa i niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także wówczas, gdy:

    - w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. d) niezależnie od żądania zapłaty kary umownej,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez istotnych przyczyn lub przerwał je
z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

    - wystąpi istotna zmiana powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

    - Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową,  wskazaniami Zamawiającego,

    - w stosunku do Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo egzekucyjne,

    - Zamawiający na skutek zaistnienia nieprzewidywanych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swych zobowiązań umownych.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 1 miesiąca od daty dowiedzenia się o okoliczności je uzasadniającej.

3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w pkt 4,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 9

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni / zatrudni podwykonawców*.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, jest obowiązany do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, w terminie 7 dni przed jej zawarciem, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, wynosi 7 dni od dnia otrzymania odpowiednio projektu umowy, umowy, projektu zmian umowy, zmian umowy.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarci, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy.

- Zastrzeżenia oraz sprzeciw, o których mowa wyżej mogą być wnoszone przez Zamawiającego w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.

- Po zakończeniu realizacji każdej umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające płatność na rzecz Podwykonawcy lub pisemne oświadczenie potwierdzone przez Podwykonawcę robót budowlanych, że płatności z tytułu umowy zawartej z Podwykonawcą zostały przez Wykonawcę zrealizowane.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zmawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy  dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wartość robót wykonywanych przez podwykonawców nie może być większa od ceny robót wynikających z formularza ofertowego Wykonawcy.

- Umowy o podwykonawstwo powinny zawierać postanowienia w zakresie istotnych warunków umowy odpowiadające swoją treścią postanowieniom niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje powierzone mu roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca uwzględni w umowach zawieranych z podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady, tak, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 10

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy  na okres …..... miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni, licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym, niezawinione przez Zamawiającego Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 11

Zmiana umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy przewidzianej w jej treści, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:

1)	zmiana terminów wykonania umowy:

a)	zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

-	klęsk żywiołowych,

-	warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów;

b)	zmiany   spowodowane   nieprzewidzianymi   w   Zapytaniu   Ofertowym   warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

-	natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

-	konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

-	wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,

c)	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

-	wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

-	konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej przedmiocie umowy

d)	zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach złożonych organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

2)	pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,

b)	zmiana  zakresu  przedmiotu  umowy  w  wyniku  rezygnacji  przez  Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

c)	kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zamiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,

d)	zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2.	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonania umowy.

3.	W przypadku wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

4.	Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

5.	Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe

  - Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332.) oraz Kodeksu cywilnego.

- Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu umowy są:

a) 	ze strony Zamawiającego	.....................................	tel. ..................................

c) 	ze strony Wykonawcy	…..................................	tel...........................

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

.........................................       ..............................................        .............................................

Wykonawca            		     Kontrasygnata                              Zamawiający

Skarbnika Gminy